MINI PROJECT MOTOGO

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT

Họ và tên: Phúc Nguyên

Lớp: CNTT6

Link Trello công khai: [Dán link bảng Trello sau khi tạo]

Phạm vi: MVP Release đầu tiên tại Vũng Tàu và Đà Nẵng

# Ghi chú về giả định

Đề bài chưa cung cấp nội dung chi tiết SRS, các mã FR/BR chính thức và mục 6 – Ngoài phạm vi. Vì vậy, báo cáo dùng bộ mã FR/BR đề xuất để minh họa cách truy vết. Trước khi nộp, cần đối chiếu và thay các mã này bằng mã trong SRS thật; không đưa các chức năng thuộc mục 6 của SRS vào backlog.

Các giả định nghiệp vụ: xe chỉ được xác nhận đặt khi cửa hàng xác nhận còn xe; thời gian giữ chỗ là 30 phút; khách thanh toán cọc theo chính sách của cửa hàng; lịch xe đã được xác nhận không được chồng lấn; ảnh giao nhận được lưu cùng biên bản. Các giả định cần được xác nhận với khách hàng.

# HẠNG MỤC 1. PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

Giá trị kinh doanh tập trung vào ba mục tiêu: giúp khách tìm và đặt xe phù hợp; giúp cửa hàng xác nhận đơn và tránh trùng lịch; tạo bằng chứng giao nhận minh bạch để giảm tranh chấp.

| Mã Epic / Tên Epic | Giá trị nghiệp vụ | Mã Feature / Tên Feature | FR bao phủ (đề xuất) |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 – Tìm và đặt được xe phù hợp | Khách tìm được xe còn trống theo địa điểm, thời gian và gửi yêu cầu đặt giữ chỗ. | FE-01 – Tìm kiếm xe theo điều kiện | FR-01, FR-02 |
| EP-01 – Tìm và đặt được xe phù hợp | Khách tìm được xe còn trống theo địa điểm, thời gian và gửi yêu cầu đặt giữ chỗ. | FE-02 – Tạo yêu cầu đặt xe và theo dõi trạng thái | FR-03, FR-04 |
| EP-02 – Cửa hàng chủ động quản lý đơn và xe | Cửa hàng xử lý yêu cầu nhanh, kiểm soát lịch xe và hạn chế đặt trùng. | FE-03 – Xác nhận hoặc từ chối đơn | FR-05, FR-06 |
| EP-02 – Cửa hàng chủ động quản lý đơn và xe | Cửa hàng xử lý yêu cầu nhanh, kiểm soát lịch xe và hạn chế đặt trùng. | FE-04 – Quản lý tình trạng và lịch xe | FR-07, BR-01 |
| EP-03 – Giao nhận minh bạch, giảm tranh chấp | Hai bên có bằng chứng về tình trạng xe tại thời điểm giao và trả. | FE-05 – Lập biên bản giao nhận | FR-08 |
| EP-03 – Giao nhận minh bạch, giảm tranh chấp | Hai bên có bằng chứng về tình trạng xe tại thời điểm giao và trả. | FE-06 – Đính kèm ảnh và xác nhận biên bản | FR-09, BR-02 |

Ảnh Trello: [Chèn ảnh chụp màn hình bảng Trello tại đây]. Bảng cần có các list Epic, Feature, Product Backlog và Sprint 1 Backlog; nhãn cấp độ và nhãn MoSCoW; kiểm tra quyền xem bằng cửa sổ ẩn danh.

## Cấu trúc thẻ Trello

Thẻ Epic: mã, tên và giá trị nghiệp vụ. Thẻ Feature: mã, Epic cha và các mã FR bao phủ. Thẻ User Story: đủ sáu trường theo yêu cầu, mã Feature cha, mã FR/BR, nhãn cấp độ và đúng một nhãn ưu tiên.

# HẠNG MỤC 2. DANH SÁCH USER STORY

| Mã | Feature cha | User Story | Truy vết | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | FE-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian thuê để biết xe nào phù hợp và còn trống. | FR-01, FR-02 | Must | 5 |
| US-02 | FE-02 | Là khách thuê, tôi muốn gửi yêu cầu đặt giữ chỗ xe đã chọn để cửa hàng tiếp nhận yêu cầu thuê của tôi. | FR-03, BR-03 | Must | 5 |
| US-03 | FE-03 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu đặt xe để phản hồi khách rõ ràng. | FR-05, FR-06 | Must | 3 |
| US-04 | FE-04 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn cập nhật lịch và tình trạng từng xe để tránh nhận các đơn trùng thời gian. | FR-07, BR-01 | Must | 8 |
| US-05 | FE-05 | Là khách thuê và nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao nhận xe để ghi nhận tình trạng xe lúc bàn giao. | FR-08, BR-02 | Should | 8 |
| US-06 | FE-06 | Là khách thuê và nhân viên cửa hàng, tôi muốn đính kèm ảnh vào biên bản để có bằng chứng khi phát sinh tranh chấp. | FR-09, BR-02 | Should | 5 |
| US-07 | FE-02 | Là khách thuê, tôi muốn xem trạng thái yêu cầu đặt xe để biết đơn đang chờ, được xác nhận hay bị từ chối. | FR-04 | Should | 3 |
| US-08 | FE-01 | Là khách thuê, tôi muốn xem thông tin giá thuê và điều kiện thuê của xe để chọn xe phù hợp ngân sách. | FR-02 | Could | 3 |
| US-09 | FE-04 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem danh sách xe đang được đặt theo ngày để sắp xếp hoạt động cho thuê. | FR-07 | Could | 2 |
| US-10 | FE-06 | Là khách thuê, tôi muốn nhận bản sao biên bản giao nhận sau khi hai bên xác nhận để lưu lại thông tin bàn giao. | FR-09 | Won't | 2 |

Tổng số story: 10. Must: 4/10 = 40%, không vượt quá 50%. Mỗi story được gắn đúng một mức MoSCoW. US-10 được để Won't trong MVP vì có thể dùng biên bản lưu trên hệ thống để đối chiếu trước; gửi bản sao riêng có thể xem xét ở phiên bản sau.

# HẠNG MỤC 3. TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

| Story | Independent | Negotiable | Valuable | Estimable | Small | Testable | Kết luận / lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đạt – có thể phát triển tìm kiếm độc lập | Đạt – bộ lọc có thể điều chỉnh | Đạt – giúp khách chọn xe còn trống | Đạt – phạm vi bộ lọc rõ | Đạt – tập trung tìm kiếm cơ bản | Đạt – kiểm tra được kết quả theo thời gian/địa điểm | Đạt: có đầu ra rõ và có thể kiểm thử. |
| US-04 | Chưa đạt – phụ thuộc dữ liệu lịch xe và quy tắc đặt | Đạt – cách hiển thị lịch có thể thương lượng | Đạt – giảm đặt trùng | Chưa đạt – cập nhật lịch và khóa lịch có thể quá rộng | Chưa đạt – có thể chứa nhiều thao tác quản lý | Đạt – kiểm tra được lịch không chồng lấn | Cần tách nhỏ theo thao tác cập nhật và kiểm tra xung đột. |
| US-05 (bản sau) | Đạt – có thể xây dựng biên bản riêng | Đạt – mẫu trường có thể thống nhất | Đạt – tạo căn cứ giao nhận | Đạt – trường dữ liệu xác định được | Đạt – chỉ tập trung lập biên bản | Đạt – kiểm tra được biên bản đã lưu | Đạt sau khi giới hạn phạm vi vào lập biên bản và ghi nhận tình trạng. |

## Story được viết lại

Bản trước: “Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn quản lý toàn bộ xe và lịch thuê để vận hành cửa hàng hiệu quả.”

Bản sau: “Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái sẵn sàng của một xe trong khoảng thời gian cụ thể để hệ thống không cho đặt xe khi xe không khả dụng.”

Thay đổi: giới hạn một hành động và một đối tượng, nêu rõ kết quả mong đợi; dễ ước lượng, kiểm thử và có thể phát triển độc lập hơn.

# HẠNG MỤC 4. ACCEPTANCE CRITERIA CHO 3 STORY ƯU TIÊN CAO NHẤT

## US-01

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-01 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian thuê để biết xe nào phù hợp và còn trống. |
| Truy vết | FR-01, FR-02, BR-01 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01 (luồng chính); AC-02 (ngoại lệ); AC-03 (quy tắc BR-01) |

AC-01 (luồng chính)
Given: khách nhập địa điểm, thời gian nhận và trả xe hợp lệ
When: khách bấm Tìm xe
Then: hệ thống chỉ hiển thị xe đáp ứng điều kiện tìm kiếm và còn khả dụng trong toàn bộ khoảng thời gian.

AC-02 (ngoại lệ)
Given: khách nhập thời gian trả trước thời gian nhận
When: khách bấm Tìm xe
Then: hệ thống thông báo khoảng thời gian không hợp lệ và không trả kết quả tìm kiếm.

AC-03 (quy tắc BR-01)
Given: một xe đã có đơn được xác nhận trong một phần khoảng thời gian khách chọn
When: hệ thống kiểm tra khả dụng
Then: xe đó không xuất hiện trong kết quả khả dụng cho khoảng thời gian bị trùng.

## US-02

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-02 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn gửi yêu cầu đặt giữ chỗ xe đã chọn để cửa hàng tiếp nhận yêu cầu thuê của tôi. |
| Truy vết | FR-03, BR-03 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-04 (luồng chính); AC-05 (ngoại lệ); AC-06 (quy tắc BR-03) |

AC-04 (luồng chính)
Given: khách đã đăng nhập và chọn xe đang khả dụng cùng khoảng thời gian hợp lệ
When: khách gửi yêu cầu đặt xe
Then: hệ thống tạo đơn ở trạng thái Chờ cửa hàng xác nhận và hiển thị mã đơn.

AC-05 (ngoại lệ)
Given: xe vừa được khách khác đặt và xác nhận trước khi yêu cầu hiện tại được xử lý
When: khách gửi yêu cầu đặt xe
Then: hệ thống không tạo đơn xác nhận cho khoảng thời gian bị trùng và thông báo khách chọn xe khác.

AC-06 (quy tắc BR-03)
Given: yêu cầu đặt xe đang ở trạng thái chờ thanh toán cọc
When: thời hạn giữ chỗ 30 phút kết thúc mà chưa ghi nhận cọc
Then: hệ thống hủy yêu cầu và giải phóng giữ chỗ.

## US-03

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-03 |
| User Story | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu đặt xe để phản hồi khách rõ ràng. |
| Truy vết | FR-05, FR-06, BR-01 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-07 (luồng chính); AC-08 (ngoại lệ); AC-09 (quy tắc BR-01) |

AC-07 (luồng chính)
Given: nhân viên đã đăng nhập và đơn đang chờ xác nhận
When: nhân viên chọn Xác nhận sau khi kiểm tra lịch xe
Then: hệ thống cập nhật đơn thành Đã xác nhận và thông báo khách.

AC-08 (ngoại lệ)
Given: đơn không còn ở trạng thái chờ xác nhận
When: nhân viên cố gắng xác nhận đơn
Then: hệ thống từ chối thao tác và giữ nguyên trạng thái đơn.

AC-09 (quy tắc BR-01)
Given: khoảng thời gian của xe bị trùng với một đơn đã xác nhận
When: nhân viên chọn Xác nhận
Then: hệ thống không cho xác nhận đơn bị trùng lịch.

# HẠNG MỤC 5. DEFINITION OF DONE

| STT | Điều kiện DoD | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn của story đã được tích hợp vào nhánh chính và pipeline build thành công. | Có/Không: pipeline build thành công? |
| 2 | Các kiểm thử tự động liên quan đến story đều chạy đạt. | Có/Không: toàn bộ kiểm thử liên quan đạt? |
| 3 | Không còn lỗi mức nghiêm trọng hoặc cao được mở đối với story. | Có/Không: còn lỗi nghiêm trọng/cao đang mở? |
| 4 | Các Acceptance Criteria của story đã được kiểm thử và có bằng chứng kết quả. | Có/Không: mọi AC có bằng chứng đạt? |
| 5 | Tài liệu/API hoặc hướng dẫn vận hành bị ảnh hưởng đã được cập nhật và được thành viên khác rà soát. | Có/Không: tài liệu cần thiết đã cập nhật và rà soát? |

Khác nhau: Acceptance Criteria là điều kiện cụ thể để xác định một User Story đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ; DoD là tiêu chuẩn hoàn thành chung áp dụng cho mọi story trong nhóm.

Ví dụ: với US-01, AC yêu cầu xe có lịch đã xác nhận bị trùng không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. DoD còn yêu cầu mã nguồn đã tích hợp, kiểm thử đạt, không còn lỗi nghiêm trọng và có bằng chứng kiểm thử.

# HẠNG MỤC 6. PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG

| Thứ tự | Story | Mức | Lý do ưu tiên gắn với mục tiêu kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | Mục tiêu 1: khách phải tìm được xe phù hợp và còn trống trước khi đặt. |
| 2 | US-02 | Must | Mục tiêu 1: biến nhu cầu tìm xe thành yêu cầu đặt giữ chỗ có thể xử lý. |
| 3 | US-03 | Must | Mục tiêu 2: cửa hàng cần phản hồi và xác nhận đơn để hoàn tất luồng đặt xe. |
| 4 | US-04 | Must | Mục tiêu 2: kiểm soát lịch xe là điều kiện cốt lõi để tránh nhận đơn trùng. |
| 5 | US-05 | Should | Mục tiêu 3: biên bản giao nhận tạo hồ sơ tình trạng xe, nhưng có thể triển khai sau luồng đặt xe tối thiểu. |
| 6 | US-06 | Should | Mục tiêu 3: ảnh làm bằng chứng trực quan, ưu tiên sau khi có luồng lập biên bản cơ bản. |
| 7 | US-07 | Should | Mục tiêu 1: xem trạng thái giúp khách theo dõi đơn, nhưng chưa chặn luồng đặt xe tối thiểu. |
| 8 | US-08 | Could | Mục tiêu 1: thông tin giá và điều kiện tăng khả năng chọn đúng xe, có thể làm sau tìm kiếm cơ bản. |
| 9 | US-09 | Could | Mục tiêu 2: danh sách lịch theo ngày hỗ trợ vận hành, nhưng không thay thế kiểm tra xung đột cốt lõi. |
| 10 | US-10 | Won't | Mục tiêu 3: gửi bản sao biên bản riêng chưa bắt buộc cho MVP; có thể bổ sung sau khi quy trình biên bản được kiểm chứng. |

Ba mục tiêu kinh doanh dùng để giải trình: (1) giúp khách tìm và đặt xe; (2) giúp cửa hàng xác nhận đơn và tránh trùng lịch; (3) tạo bằng chứng giao nhận minh bạch.

# HẠNG MỤC 7. ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

Story chuẩn: US-03 = 3 SP. Đây là thao tác xác nhận/từ chối đơn với trạng thái và thông báo tương đối rõ, dùng làm mốc so sánh. Story Point phản ánh độ phức tạp, khối lượng và bất định tương đối, không phải số giờ.

| Story | SP | Căn cứ so sánh tương đối |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Lớn hơn US-03 vì có điều kiện tìm kiếm, lọc thời gian và kiểm tra khả dụng. |
| US-02 | 5 | Tương đương US-01 do tạo đơn và kiểm tra tính khả dụng, có xử lý cạnh tranh đặt xe. |
| US-03 | 3 | Story chuẩn: cập nhật trạng thái đơn và thông báo kết quả. |
| US-04 | 8 | Lớn hơn US-03 vì cần quản lý lịch xe và bảo đảm không chồng lấn; rủi ro nghiệp vụ cao. |
| US-05 | 8 | Cần mô hình biên bản, ghi nhận tình trạng và lưu dữ liệu giao nhận; phạm vi phối hợp hai bên. |
| US-06 | 5 | Nhỏ hơn US-05 vì bổ sung ảnh vào biên bản đã có, nhưng cần kiểm tra định dạng và lưu trữ. |
| US-07 | 3 | Tương đương story chuẩn về độ phức tạp hiển thị trạng thái đơn. |
| US-08 | 3 | Tương đương story chuẩn; hiển thị giá và điều kiện thuê theo xe. |
| US-09 | 2 | Nhỏ hơn story chuẩn vì chủ yếu hiển thị danh sách lịch đã có. |
| US-10 | 2 | Nhỏ hơn story chuẩn; cung cấp bản sao biên bản đã được lưu. |

Không có story nào vượt 13 SP nên chưa cần tách theo ngưỡng bắt buộc. US-04 và US-05 có 8 SP; nhóm sẽ rà soát thêm trong Refinement nếu phát hiện nhiều quy tắc hoặc tích hợp ngoài dự kiến.

# HẠNG MỤC 8. KẾ HOẠCH SPRINT 1

Sprint Goal: Giúp khách tại khu vực thử nghiệm tìm được xe còn trống và gửi yêu cầu đặt xe để cửa hàng có thể phản hồi mà không tạo ra lịch thuê bị trùng.

Giả định Sprint dài 10 ngày làm việc. Nhóm có 3 Developers, mỗi người có 5 giờ/ngày dành cho công việc Sprint sau khi trừ họp và công việc thường lệ; dự phòng 10% capacity. Capacity ròng mỗi người = 5 × 10 × 90% = 45 giờ; tổng 135 giờ. Giả định velocity Sprint 1 là 16 SP.

| Story trong Sprint 1 | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US-01 – Tìm xe theo địa điểm và thời gian | 5 | Tạo luồng giá trị đầu tiên cho khách. |
| US-02 – Gửi yêu cầu đặt xe | 5 | Cho phép khách chuyển từ tìm kiếm sang đặt xe. |
| US-03 – Cửa hàng xác nhận/từ chối đơn | 3 | Hoàn thiện vòng phản hồi cơ bản giữa khách và cửa hàng. |
| US-07 – Xem trạng thái yêu cầu | 3 | Giúp khách biết kết quả xử lý đơn trong cùng luồng MVP. |
| Tổng | 16 | Bằng velocity giả định, không vượt capacity theo SP. |

## Phân rã task cho US-02

| Task | Ước tính (giờ) |
| --- | --- |
| T1. Làm rõ trường dữ liệu và trạng thái của yêu cầu đặt xe | 3 |
| T2. Xây dựng API tạo yêu cầu đặt xe | 6 |
| T3. Kiểm tra xe còn khả dụng trước khi tạo đơn | 5 |
| T4. Xây dựng giao diện gửi yêu cầu và hiển thị mã đơn | 5 |
| T5. Xử lý lỗi xe vừa được đặt hoặc dữ liệu không hợp lệ | 4 |
| T6. Viết kiểm thử tự động và kiểm thử luồng ngoại lệ | 5 |
| T7. Rà soát Acceptance Criteria, sửa lỗi và tích hợp | 4 |
| Tổng | 32 |

## Bảng capacity cá nhân

| Thành viên | Giờ/ngày khả dụng | Ngày Sprint | Trừ dự phòng 10% | Capacity ròng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tú | 5 | 10 | 5 giờ | 45 giờ |
| Vy | 5 | 10 | 5 giờ | 45 giờ |
| Khoa | 5 | 10 | 5 giờ | 45 giờ |
| Tổng |  |  |  | 135 giờ |

Lưu ý: Story Point không quy đổi trực tiếp thành giờ. Bảng task là dự toán phục vụ lập kế hoạch; nhóm sẽ theo dõi tiến độ hằng ngày và điều chỉnh Sprint Backlog nếu phát hiện năng lực thực tế khác giả định.

# PHỤ LỤC A. NHẬT KÝ VAI TRÒ

| Quyết định | Vai trò ra quyết định | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên US-01, US-02, US-03 và US-04 trước để hình thành luồng đặt xe cơ bản. | Product Owner | Ba mục tiêu kinh doanh; tìm xe và tránh trùng lịch là giá trị cốt lõi. |
| Giả định lịch xe đã xác nhận không được chồng lấn và yêu cầu chờ cọc hết 30 phút sẽ được giải phóng. | Product Owner cùng nhóm phát triển; cần xác nhận với khách hàng | Giảm rủi ro đặt trùng và làm rõ quy tắc nghiệp vụ BR-01/BR-03. |
| Dành 10% capacity làm dự phòng và theo dõi trở ngại hằng ngày. | Scrum Master | Giảm rủi ro ước lượng thiếu, phát hiện sớm trở ngại và giữ Sprint Goal. |

# PHỤ LỤC B. CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| Câu hỏi cho khách hàng | Câu trả lời / giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| Khi khách gửi yêu cầu đặt xe, xe được giữ chỗ trong bao lâu và điều kiện giải phóng là gì? | Giả định giữ chỗ 30 phút; nếu chưa ghi nhận cọc thì tự động hủy. | Có thể làm sai quy trình đặt xe, mất xe khả dụng hoặc giữ xe quá lâu. |
| Ai có quyền xác nhận đơn và khi nào lịch xe được xem là đã khóa? | Giả định nhân viên cửa hàng được phân quyền xác nhận; lịch khóa khi đơn chuyển sang Đã xác nhận. | Có thể phát sinh đặt trùng hoặc người không có quyền thay đổi đơn. |

# CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

Tạo bảng Trello tên “MotoGo – Họ tên – Lớp” và đặt công khai.

Tạo 4 list: Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog.

Tạo nhãn cấp độ Epic, Feature, User Story và nhãn ưu tiên Must, Should, Could, Won't.

Tạo thẻ Epic/Feature/User Story; ghi mã Feature cha trong từng User Story và sắp thứ tự Product Backlog đúng bảng.

Đối chiếu các mã FR/BR với SRS chính thức và loại bỏ nội dung thuộc mục 6 – Ngoài phạm vi.

Chụp màn hình Trello, chèn vào Hạng mục 1 và kiểm tra bảng bằng cửa sổ ẩn danh.

Thay họ tên, lớp và dán link Trello công khai ở trang đầu.